SitePerHour

Project Brief & Strategic Roadmap

Transformare platformă digitală: de la landing la agenție indexabilă, multilingvă, memorabilă vizual

Document v1.1

8 septembrie 2026

siteperhour.com

Confidențial — SitePerHour

Cuprins

1	
      Rezumat executiv

2	
      Situația actuală

3	
      Obiective & KPI

4	
      Audit competitiv

5	
      Poziționare & diferențiere

6	
      Stack tehnologic

7	
      Arhitectură site & pagini

8	
      Multilingv & geo (localități)

9	
      Servicii & prețuri (de stabilit)

10	
      SEO, Schema, LLM & AI

11	
      Experiență vizuală „Wow”

12	
      Roadmap — faze & timeline

13	
      Deliverables per fază

14	
      Ce trebuie decis de Mihail

15	
      Riscuri & mitigare

16	
      Instrumente (Ahrefs vs AI)

17	
      Strategie cuvinte cheie — ce & când

18	
      Aprobare & next steps

1. Rezumat executiv

SitePerHour este o agenție digitală full-stack operată de Mihail Mihail, cu bază în Chișinău, Moldova, care livrează dezvoltare web, e-commerce, aplicații, Google Ads, Meta Ads și SEO pentru clienți în 8+ țări.

Obiectiv principal: Transformarea siteperhour.com din un landing page React (SPA) într-o platformă Next.js cu 80–150+ pagini indexabile, 3 limbi pe URL-uri separate, pagini geo locale (Moldova/România), SEO/Schema/LLM optimizat, și experiență vizuală premium (Three.js, Motion) fără penalizare pe mobil.

De ce acum: Auditul competitiv arată că liderul local (WebUp.md) folosește Next.js, 50+ pagini, RO+RU indexabile, pagini geo per oraș, blog și FAQ masiv. SitePerHour are design superior și portofoliu internațional, dar pierde la volum de conținut indexabil și SEO local.

Decizie strategică: Rebuild tehnic (migrare Next.js) + extensie conținut — nu redesign total de la zero. Branding, proiecte reale și avantajul vizual se păstrează.

2. Situația actuală

Stack existent

Componentă

Tehnologie

Status

Frontend

React 18 + TypeScript + Vite

Live

Stil

Tailwind CSS + shadcn/ui

Live

Animații

Framer Motion

Live

i18n

react-i18next (client-side switch)

Limitat SEO

Backend

Vercel Serverless + Nodemailer

Live

Deploy

Vercel + domain siteperhour.com

Live

3D

Spline (lazy) — de eliminat

De înlocuit

Framework SEO

Next.js

Nu există

Ce funcționează bine

•	
      Design dark premium, animații, impresie agency modernă

•	
      8 proiecte reale internaționale (Webflow, WordPress, Tilda, React)

•	
      Schema JSON-LD (ProfessionalService, FAQPage)

•	
      llms.txt pentru vizibilitate AI

•	
      sitemap.xml, robots.txt, hreflang parțial

•	
      Formulare contact/quote funcționale

•	
      Prețuri transparente ($497 / $997 / $1997)

Gaps critice

•	
      1 pagină indexabilă vs 50+ la concurenți

•	
      Limbi RO/RU/RU doar în browser — Google vede în principal EN

•	
      Fără pagini geo (Chișinău, Bălți, Moldova, România)

•	
      Fără blog / articole preț / ghiduri SEO

•	
      Fără pagini servicii dedicate indexabile

•	
      Service Worker vechi a cauzat probleme mobil (fixat în v3, de deployat)

3. Obiective & KPI (6–12 luni)

Obiectiv

KPI

Target

Vizibilitate Google MD/RO

Pagini indexate

80–150+

Trafic organic

Sesiuni/lună (GSC)

+200% în 6 luni

Keywords ranking

Top 20 GSC

50+ keywords

Piață globală EN

Long-tail US/UK

10+ pagini EN dedicate

AI visibility

Mentions ChatGPT/Perplexity

Apare la „web developer Moldova”

Performanță

Lighthouse mobile

85+

Lead-uri

Form submissions/lună

5–15

Brand

Site memorabil

Three.js hero desktop + motion

4. Audit competitiv (rezumat)

Moldova — concurenți direcți

Competitor

Punct forte

Preț entry

Tehnologie

WebUp.md

SEO local #1, geo pages, RO+RU, blog, FAQ

€1.200 site

Next.js

MakeIT.md

Enterprise, echipă 12, SaaS/AI, UNICEF

€1.500+

Custom

Uniweb.md

Copy conversie + SEO local

—

HTML/WP

NIL4WEB

Tehnic, EN focus

—

WordPress

România

Competitor

Punct forte

Preț entry

websitefirma.ro

Next.js, PageSpeed 100, remote RO

€300

novaweb.ro

WordPress, prețuri RON transparente

3.900 RON

esysagency.ro

WP + Google Ads + SEO

€350

Scor comparativ (estimat)

Criteriu

SitePerHour

WebUp

Design vizual

9/10

7/10

Pagini indexabile

2/10

9/10

SEO local MD

3/10

9/10

Portofoliu international

9/10

5/10

Ads services

8/10

5/10

Total SEO business

5.2/10

8.1/10

5. Poziționare & diferențiere

WebUp

SitePerHour

Mesaj

„Agenție SEO locală MD, bilingv RO/RU”

„Full-stack digital internațional din Moldova”

Focus

SEO + site-uri locale

Web + Ads + Apps + clienți globali

Preț

€1.200+ site

$497+ site (agresiv)

Unic

Geo pages, blog MD

Portofoliu US/UK, Webflow, Google/Meta Ads

Strategie: Nu concurăm head-to-head pe „creare site Chișinău” din prima lună. Atacăm EN global + combo Ads+Web, apoi pagini geo RO/MD când structura Next e gata.

6. Stack tehnologic (target)

Layer

Tehnologie

Rol

Framework

Next.js 15 (App Router)

SSR/SSG, routing, SEO per pagină

UI

React 19 + TypeScript

Componente

Stil

Tailwind CSS + design tokens

Design system

Animații

Framer Motion

Scroll, transitions (safe mobile)

3D

Three.js + React Three Fiber

Hero desktop only

i18n

next-intl

/en, /ro, /ru URL-uri separate

CMS (faza 4)

MDX sau Sanity

Blog

Imagini

next/image

WebP/AVIF, responsive

Deploy

Vercel

CDN, preview, analytics

Email

Nodemailer (API routes)

Contact, quote

SEO

next-sitemap, JSON-LD

Sitemap auto, schema

7. Arhitectură site & pagini

Structură URL (target)

/en/                          Homepage EN (global)

/ro/                          Homepage RO (Moldova + România)

/ru/                          Homepage RU

/[locale]/about

/[locale]/services

/[locale]/services/web-development

/[locale]/services/wordpress

/[locale]/services/shopify

/[locale]/services/webflow

/[locale]/services/google-ads

/[locale]/services/meta-ads

/[locale]/services/seo

/[locale]/services/mobile-apps

/[locale]/services/ecommerce

/[locale]/services/branding

/[locale]/services/maintenance

/[locale]/pricing

/[locale]/pricing/basic | medium | premium | custom

/[locale]/projects

/[locale]/projects/[slug]          (8 case studies)

/[locale]/process

/[locale]/contact

/[locale]/faq

/[locale]/blog

/[locale]/blog/[slug]

/ro/servicii/dezvoltare-web-chisinau      (geo — Faza C)

/ro/servicii/dezvoltare-web-moldova

/ro/servicii/creare-site-bucuresti

... (5–15 pagini geo)

/llms.txt

/llms-full.txt

/sitemap.xml (auto)

/robots.txt

Estimare pagini Faza 1–2: ~40–60 URL-uri. Faza 3 geo: +15–30. Faza 4 blog: +20–50 în 12 luni.

8. Multilingv & geo (localități)

Limbi

Limbă

URL

Focus piață

Status

English

/en/*

US, UK, EU remote hire

Conținut există

Română

/ro/*

Moldova + România

Conținut există

Rusă

/ru/*

MD diaspora, RU speakers

Conținut există

Fiecare limbă = URL propriu + hreflang + cuvinte cheie proprii (nu traducere automată).

Localități propuse (de confirmat)

Oraș / Zonă

Tip pagină

Prioritate

Decizie

Chișinău

dezvoltare-web-chisinau

P0

De confirmat

Moldova (general)

creare-site-moldova

P0

De confirmat

Bălți

dezvoltare-web-balti

P1

De confirmat

Cahul

creare-site-cahul

P2

De confirmat

Ungheni

creare-site-ungheni

P2

De confirmat

Orhei

creare-site-orhei

P2

De confirmat

București

creare-site-bucuresti

P1

De confirmat

România (general)

agentie-web-romania

P1

De confirmat

Model WebUp: fiecare pagină geo are conținut unic (context economic local), nu doar orașul schimbat în titlu.

9. Servicii & prețuri (DE STABILIT)

Blocant pentru pagini servicii + geo: Lista finală servicii, prețuri „de la” și monedă (EUR/USD/MDL/RON) trebuie confirmate de Mihail înainte de publicare.

Servicii propuse (draft)

Serviciu

Slug EN

Preț actual / propus

Status

Web Development

web-development

$497+ (Basic)

Confirmare

WordPress

wordpress

TBD

De stabilit

Shopify

shopify

TBD

De stabilit

Webflow

webflow

TBD

De stabilit

Tilda

tilda

TBD

De stabilit

E-commerce / WooCommerce

ecommerce

TBD

De stabilit

Landing Page

landing-page

TBD

De stabilit

Mobile Apps

mobile-apps

TBD

De stabilit

Google Ads

google-ads

TBD

De stabilit

Meta Ads

meta-ads

TBD

De stabilit

SEO / Promovare

seo

TBD/lună

De stabilit

Audit SEO

seo-audit

TBD

De stabilit

Copywriting

copywriting

TBD

De stabilit

Mentenanță lunară

maintenance

TBD/lună

De stabilit

Branding / UI-UX

branding

TBD

De stabilit

Redesign & Migrare

redesign

TBD

De stabilit

Pachete existente (de revizuit)

Pachet

Preț USD

Include

Livrare

Basic

$497

5 pagini responsive

7–10 zile

Medium

$997

10 pagini, CMS, e-commerce basic

10–14 zile

Premium

$1,997

Unlimited, enterprise

14–21 zile

Custom

Ofertă

Apps, ads, complex

Flexibil

10. SEO, Schema Markup, LLM & AI

On-page SEO (per pagină)

•	
      Title unic 50–60 caractere, keyword în primele 40

•	
      Meta description 150–160 caractere

•	
      H1 unic cu keyword principal

•	
      Canonical + hreflang (en, en-US, ro, ru, x-default)

•	
      Open Graph + Twitter Card

•	
      Alt text imagini descriptiv

•	
      Internal linking (service → project → contact)

•	
      Minim 400–800 cuvinte pe pagini servicii/geo

Schema JSON-LD per tip pagină

Tip pagină

Schema types

Global

Organization, ProfessionalService, WebSite

Homepage

FAQPage, OfferCatalog

Service

Service, Offer, FAQPage

Pricing

Offer, AggregateOffer

Project

CreativeWork

Blog

BlogPosting, Article

Geo local

LocalBusiness / areaServed

Toate

BreadcrumbList

Geo targeting

•	
      areaServed: Moldova, Romania, United States, Worldwide

•	
      Google Business Profile — Chișinău (off-site)

•	
      NAP consistent: Mihail Mihail, +373 79 33 11 04, mihail.mihai2001@gmail.com

LLM / AI visibility

•	
      /llms.txt — rezumat servicii, prețuri, contact, geo

•	
      /llms-full.txt — proiecte, FAQ, stack, comparări

•	
      Propoziții clare la începutul paginilor pentru extragere AI

•	
      FAQ cu întrebări reale (15+ pe homepage sau /faq)

Off-site (post-launch)

•	
      Google Search Console — sitemap, indexare, monitorizare

•	
      Clutch.co profile

•	
      GoodFirms, DesignRush (opțional)

•	
      Facebook + GitHub sameAs în schema

•	
      Blog 2 articole/lună

11. Experiență vizuală „Wow” (fără să moară mobilul)

Reguli de performanță

Element

Desktop

Mobile

Three.js hero

Scene 3D interactivă (glob/wireframe)

Poster static / CSS gradient

Framer Motion

Parallax, stagger, page transitions

whileInView once, prefers-reduced-motion

Particles

Canvas 2D (opțional, subtil)

OFF

Spline

ELIMINAT

OFF

Imagini

next/image WebP/AVIF

Sizes responsive, lazy

Design system Tailwind

•	
      Tokens: --primary, --glow, dark mode default

•	
      Componente: Button, Card, Badge, Section, GlowBorder

•	
      Typography: display font (ex. Clash Display) + Inter body

Elemente vizuale planificate

•	
      Hero 3D — glob cu puncte (clienți 8+ țări), rotație mouse

•	
      Services — card tilt 3D (CSS)

•	
      Projects — hover depth + screenshot reveal

•	
      Process — timeline animat scroll

•	
      Page transitions — fade/slide între rute

•	
      Easter egg — Konami code sau /play (opțional, Faza 4)

12. Roadmap — faze & timeline

Faza A — Fundație Next.js

Săptămâna 1–2

Obiectiv: Site Next.js live, 3 homepage-uri indexabile, design păstrat.

•	
      Scaffold Next.js 15 App Router

•	
      Routing /en, /ro, /ru

•	
      Port componente: Navbar, Footer, Hero, About, Services, Projects, Contact

•	
      Design system Tailwind (tokens, Button, Card, Section)

•	
      Framer Motion basic (whileInView once)

•	
      prefers-reduced-motion + particles OFF mobil

•	
      API contact/quote migrat

•	
      Schema global + sitemap automat

•	
      Redirect 301 URL-uri vechi

•	
      Service Worker v3 deploy

•	
      Deploy staging Vercel → review → production

Nu include: Three.js, pagini geo, prețuri finale servicii.

Faza B — Pagini & template-uri

Săptămâna 3–4

Obiectiv: 40–60 pagini indexabile, servicii + proiecte + pricing.

•	
      8 servicii × 3 limbi = 24 pagini (prețuri după confirmare Mihail)

•	
      8 project case studies × 3 limbi (sau EN + RO)

•	
      Pricing pages (Basic/Medium/Premium/Custom)

•	
      FAQ extins (15+ întrebări)

•	
      Schema per tip pagină

•	
      Card tilt 3D, projects hover, process timeline

•	
      Page transitions Next.js layout

•	
      llms.txt v2 + llms-full.txt

Dependență: Lista servicii + prețuri confirmate.

Faza C — Geo & localități

Săptămâna 5–6

Obiectiv: Pagini locale MD/RO ca WebUp.

•	
      5–15 pagini geo (Chișinău, Moldova, Bălți, București, etc.)

•	
      Conținut unic per oraș (nu clone)

•	
      RU separat pentru MD (dacă confirmat)

•	
      Articol „Cât costă un site în Moldova 2026”

•	
      GSC indexare batch

•	
      Google Business Profile setup

Dependență: Lista orașe confirmată.

Faza D — Wow vizual (Three.js)

Săptămâna 5–6 (paralel/ după B)

Obiectiv: Hero memorabil desktop, mobil rămâne rapid.

•	
      Hero Three.js glob/wireframe (desktop only)

•	
      Mobile fallback gradient static

•	
      Lighthouse mobile 85+ verificat

•	
      Easter egg /play (opțional)

Faza E — Conținut & scalare

Ongoing (luna 3+)

•	
      Blog MDX — 2 articole/lună

•	
      Clutch.co profile + reviews

•	
      Pagini industrii (restaurant, ecommerce, recruiting)

•	
      A/B test CTA

•	
      Ahrefs 1 lună pentru keyword validation (opțional)

13. Deliverables per fază

Fază

Deliverables

URL review

A

Next app, 3 homepages, forms, schema, sitemap

staging.vercel.app

B

24+ service pages, 8 projects, pricing, FAQ

staging + production

C

Geo pages, blog articol 1, GSC

production

D

Three.js hero, performance audit

production

E

Blog, Clutch, monthly reports

ongoing

14. Ce trebuie decis de Mihail (checklist)

Servicii — bifează ce oferi

•	
      Dezvoltare web (React, Next, custom)

•	
      WordPress / WooCommerce

•	
      Shopify

•	
      Webflow

•	
      Tilda

•	
      Landing page

•	
      Redesign & migrare

•	
      Aplicații mobile

•	
      Google Ads

•	
      Meta Ads

•	
      SEO / promovare lunară

•	
      Audit SEO

•	
      Copywriting

•	
      Mentenanță lunară

•	
      Branding / UI-UX

Prețuri — completează „de la”

Serviciu

Preț de la

Monedă

Notă

Site prezentare

_______

EUR / USD / MDL

Site mediu + CMS

_______

Magazin online

_______

Landing page

_______

SEO lunar

_______

Google Ads setup

_______

Mentenanță/lună

_______

Localități

•	
      Chișinău

•	
      Moldova (general)

•	
      Bălți

•	
      Cahul

•	
      Ungheni

•	
      Orhei

•	
      București

•	
      România (general)

•	
      Rusă separat pentru MD — DA / NU

Altele

•	
      WhatsApp pe site — DA / NU (număr?)

•	
      Monedă afișată pe site — USD / EUR / ambele

•	
      Testimoniale cu nume reale — DA / NU

•	
      Metrici proiecte (% creștere) — furnizează dacă ai

15. Riscuri & mitigare

Risc

Impact

Mitigare

Migrare Next strică SEO

Alto

301 redirects, păstrare URL unde posibil

Three.js încetinește mobil

Mediu

Desktop only, fallback static

Prețuri neconfirmate

Mediu

Template cu TBD, launch fără preț pe geo

Pagini geo thin content

Alto

Min 400 cuvinte unice per oraș

Service Worker cache

Mediu

SW v3 deployed, network-first HTML

Concurență WebUp

Mediu

Diferențiere EN global + Ads + preț

16. Instrumente — Ahrefs/Semrush vs AI

Instrument

Când

Cost

Google Search Console

Acum, gratuit

$0

PageSpeed Insights

Acum, gratuit

$0

Rich Results Test

La fiecare tip pagină

$0

AI (audit strategic)

Acum — acest brief

Inclus

Ahrefs sau Semrush

După 50+ pagini live, 1 lună

~$99/lună

AI acoperă ~70% din audit strategic. Ahrefs devine util pentru volume keywords exacte și backlink analysis la scară.

17. Strategie cuvinte cheie — ce folosim & când

Reguli de bază:

•	
      1 pagină = 1 keyword principal — Google înțelege mai bine

•	
      RO pe /ro, EN pe /en, RU pe /ru — URL-uri separate indexabile

•	
      Geo pages doar în Faza C (săpt 5–6), după servicii live

•	
      Blog pentru long-tail („cât costă site Moldova 2026”)

17.1 Faza A — Homepage (săpt 1–2)

3–5 keywords per homepage, în <title>, H1 și primul paragraf.

/en/ — Global, US, UK

Keyword principal

Unde

Title exemplu

hire remote web developer

H1 / title

Hire a Remote Web Developer | SitePerHour

full stack developer Moldova

primul paragraf

—

digital marketing agency

subtitle

—

web development agency Europe

meta description

—

Secundare în text: React developer, Shopify developer, Webflow developer, Google Ads specialist

/ro/ — Moldova + România

Keyword principal

Unde

dezvoltare web Moldova

H1

creare site web Chișinău

primul paragraf

agenție web Moldova

title

magazin online Moldova

secțiune servicii

promovare Google Ads Moldova

secțiune ads

Secundare: site web profesional, dezvoltator web, creare website, optimizare SEO

/ru/ — MD diaspora

Keyword principal

Unde

создание сайтов Молдова

H1

разработка сайтов Кишинёв

primul paragraf

веб разработка

title

интернет магазин Молдова

servicii

RU nu e traducere din RO — termenii sunt diferiți (model WebUp).

17.2 Faza B — Pagini servicii (săpt 3–4)

24 pagini (8 servicii × 3 limbi). Fiecare pagină = 1 keyword principal.

Servicii RO — /ro/servicii/...

Pagină

URL slug

Keyword principal

Title pagină (exemplu)

Web Development

dezvoltare-web

dezvoltare web Moldova

Dezvoltare Web Moldova — React, WordPress | SitePerHour

WordPress

wordpress

creare site WordPress Moldova

Creare Site WordPress în Moldova | SitePerHour

Shopify

shopify

magazin Shopify Moldova

Magazin Online Shopify Moldova | SitePerHour

Webflow

webflow

dezvoltator Webflow

Dezvoltator Webflow — Site-uri Premium | SitePerHour

E-commerce

magazin-online

magazin online Moldova

Magazin Online Moldova — WooCommerce | SitePerHour

Google Ads

google-ads

Google Ads Moldova

Campanii Google Ads Moldova | SitePerHour

Meta Ads

reclame-facebook

reclame Facebook Instagram Moldova

Reclame Facebook & Instagram | SitePerHour

SEO

promovare-seo

promovare SEO Moldova

Promovare SEO Moldova | SitePerHour

Servicii EN — /en/services/...

Pagină

Keyword principal

web-development

hire web developer Eastern Europe

wordpress

WordPress developer for hire

shopify

Shopify developer Europe

webflow

Webflow developer for hire

google-ads

Google Ads management services

meta-ads

Meta Ads Facebook Instagram agency

seo

SEO services for small business

mobile-apps

mobile app development hire

Servicii RU — /ru/uslugi/...

Pagină

Keyword principal

veb-razrabotka

создание сайтов Молдова

wordpress

сайт WordPress Молдова

google-ads

реклама Google Молдова

seo

SEO продвижение Молдова

Proiecte (8 case studies) — Faza B

Keywords platformă + industrie, nu geo: ex. „site Webflow AI consulting”, „magazin WooCommerce România”, „Webflow developer portfolio”.

17.3 Faza C — Pagini geo (săpt 5–6)

1 oraș + 1 serviciu = 1 pagină. Conținut unic, min. 400 cuvinte. Orașe — de confirmat secțiunea 14

Prioritate P0 (primele 5 pagini)

Pagină RO

Keyword principal

Când

/ro/servicii/dezvoltare-web-chisinau

creare site web Chișinău

Săpt 5

/ro/servicii/creare-site-moldova

creare site web Moldova

Săpt 5

/ro/servicii/magazin-online-chisinau

magazin online Chișinău

Săpt 5

/ro/servicii/promovare-seo-chisinau

promovare SEO Chișinău

Săpt 6

/ro/servicii/creare-site-bucuresti

creare site web București

Săpt 6

Prioritate P1 (săpt 6–8)

Pagină

Keyword principal

dezvoltare-web-balti

creare site Bălți

creare-site-cahul

site web Cahul

creare-site-ungheni

dezvoltare web Ungheni

agentie-web-romania

agenție web design România

google-ads-moldova

Google Ads Moldova

Prioritate P2 (luna 3+)

Orhei, Comrat, Cluj, Iași — după indexare P0/P1 în Google Search Console.

17.4 Blog & FAQ — long-tail (luna 2+)

2 articole/lună. Fiecare articol = 1 keyword pe care pagina de serviciu nu îl acoperă singură.

Articol

Keyword target

Când

Cât costă un site web în Moldova 2026

cât costă site web Moldova

Luna 2

WordPress vs Webflow vs React

wordpress vs webflow

Luna 2

Site bilingv RO/RU — ghid SEO

site bilingv română rusă SEO

Luna 3

Hire remote developer Eastern Europe

hire remote developer Eastern Europe

Luna 3 (EN)

Google Ads vs SEO Moldova

google ads sau seo moldova

Luna 4

WooCommerce + BT Transilvania

magazin online plăți România

Luna 4

Case study CT Labs

webflow developer portfolio

Luna 5

FAQ & Pricing — featured snippets Google

Pagină

Keywords în FAQ

/ro/preturi

cât costă un site, preț site web Moldova, cost magazin online

/ro/faq

cât durează un site, cât costă SEO lunar, de ce site nu apare în Google

/en/pricing

how much does a website cost, web development pricing

17.5 Calendar keywords — rezumat

Perioadă

Fază

Keywords active

Săpt 1–2

A

Homepage EN/RO/RU (3×5 keywords)

Săpt 3–4

B

24 pagini servicii + 8 proiecte + FAQ/prețuri

Săpt 5–6

C

5–10 pagini geo RO + articol preț Moldova

Luna 3+

E

Blog long-tail, geo P2, validare Ahrefs (opțional)

Estimare total: ~50–80 keywords activi în 3 luni · 150+ în 12 luni.

17.6 Keywords de evitat acum (prea competitive)

Keyword

Motiv

creare site web (generic RO)

Saturat, branduri mari

web design (generic)

Prea larg, fără intenție clară

agenție marketing (generic)

Nu e focusul SitePerHour

dezvoltare web (fără geo)

Competiție enormă

Atacăm geo + serviciu + long-tail — acolo WebUp câștigă și SitePerHour poate concura.

17.7 Unde pui keyword-ul pe pagină (checklist SEO)

Loc

Regulă

<title>

Keyword principal + SitePerHour (50–60 caractere)

<meta description>

Keyword + CTA + beneficiu (150–160 caractere)

<h1>

Keyword principal, o singură dată

Primul paragraf

Keyword în primele 100 cuvinte

<h2>

Variante și keywords secundare

URL slug

keyword-fara-diacritice (ex: chisinau, moldova)

Alt imagini

Descriptiv, natural (nu spam)

Schema JSON-LD

name, description cu keyword natural

llms.txt

Listă servicii + geo + prețuri pentru AI crawlers

18. Aprobare & next steps

Pas imediat recomandat: Aprobare Faza A → start migrare Next.js + homepage × 3 limbi. Paralel: Mihail completează secțiunea 14 (servicii, prețuri, localități).

Acțiune

Responsabil

Termen

Aprobare brief v1.1

Mihail

___________

Start Faza A (Next.js)

Dev

După aprobare

Completare checklist servicii/prețuri

Mihail

Săpt 1–2

Review staging

Mihail

Săpt 2

Go-live Faza A

Dev

Săpt 2

Start Faza B

Dev

După prețuri confirmate

Semnături / acord

Rol

Nume

Data

Semnătură

Client / Founder

Mihail Mihail

Development

SitePerHour — Project Brief v1.1

siteperhour.com · Chișinău, Moldova · mihail.mihai2001@gmail.com · +373 79 33 11 04

Document actualizat: 8 septembrie 2026 (v1.1 — adăugată strategie keywords). Următoarea revizie: după completarea checklist secțiunea 14.